Договор №
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Петровск	«___» ____________ 2012 г.

Управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кармишиной Н.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________ ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________., действующего на основании ______________________________________________________________________________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Петровск, ул. Куйбышева, д.7 (далее-Объект), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и техническим заданием, утвержденными заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в Техническом задании на выполнение работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение к договору подряда).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта определяется на основании конкурсной заявки и составляет _______________ рублей (____________________________________ ________________________________________________________________________________рублей).
  1. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.
  2. Предусмотрен аванс в размере 30 % от цены договора на закупку материалов.
2.3. Окончательный расчет за выполненные и принятые работы по капитальному ремонту Объекта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту подписания акта приема-передачи.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Проверять ход и качество работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемых Подрядчиком, в том числе путем назначения своего представителя.
3.1.2. Отказаться (полностью или частично) от оплаты подлежащей выполнению по настоящему договору работ, не соответствующих его условиям.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Принять выполненные работы по акту сдачи-приемки при условиях соответствия их условиям настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить участие в приемке выполненных работ представителя органа местного самоуправления, собственников жилых помещений многоквартирного дома и согласовании актов приема-передачи данными представителями.
3.2.3. Оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора.
3.3. Права Подрядчика:
3.3.1. Уведомить Заказчика о выявленных недостатках в техническом задании ( дефектной ведомости).
3.4. Обязанности Подрядчика:
3.4.1.Выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (дефектной ведомостью) и сдать Заказчику работы надлежащего качества.
3.4.2. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием ( дефектной ведомостью), строительными нормами и правилами.
3.4.3. Устранить недостатки в некачественно выполненных работах своими силами и без увеличения стоимости в согласованный с Заказчиком срок.
3.4.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.4.5. Компенсировать Заказчику стоимость сметных работ.
                  1. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по настоящему договору определены графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору, предусматривающим срок начала, срок окончания работ, промежуточные сроки.
  1. Срок окончания работ по капитальному ремонту Объекта до 01 октября 2012 года.
    Указанная дата является исходной для наступления ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объектов.
    5. Приемка объекта
            5.1. Приемка Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
              5.2. Подрядчик передает Заказчику за пять календарных дней до начала приемки Объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
        5.3. Приемка Объекта производится в течении пяти календарных дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6. Гарантии качества
    6.1. Подрядчик гарантирует:
    надлежащее качество используемых материалов, конструкции, оборудования и систем соответствия их проектным сертификатам, стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
          качество выполненных всех работ и в соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью), действующими нормами и техническими условиями;
            своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемки работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
            бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
            6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта о приемки объекта после капитального ремонта.
            Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
              Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
              Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
1. Указанные гарантии в этом случае не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить независимую экспертизу, что не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд Саратовской области.
  7. Форс-мажорные обстоятельства
  7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
  7.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствиями, вызванным этими обстоятельствами.
  7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения капитального ремонта.
  8. Ответственность сторон
  8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.
      8.2. При нарушении Подрядчиком условий настоящего договора он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% сметной стоимости работ капитальному ремонту.
          8.3. При нарушении Подрядчиком сроков начала, окончания работ, промежуточных сроков он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % сметной стоимости работ по капитальному ремонту за каждый день просрочки.
            8.4. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 100 % стоимости работ по устранению дефектов.
            9. Срок действия договора
              9.1. Настоящий договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
              10. Расторжение договора
              10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и случая:
              систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания выполненных работ по капитальному ремонту Объекта более чем на 14 календарных дней;
                  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
                  11. Другие условия
                  11.1. Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Саратовской области в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
                  11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
                  11.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.
                  11.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
                  11.5. Оплата коммунальных услуг на производство работ по капитальному ремонту оплачивается Подрядчиком по фактически выставленным счетам бухгалтерии Заказчика.
                  11.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах ( по одному для каждой из сторон).
                  12. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
        Заказчик Подрядчик

ООО «Управляющая компания ЖКХ»	_______________________________
г. Петровск, Саратовской области,	________________________________
ул. Гоголя, д. 38, пом. 52 ________________________________
ИНН/КПП 6444008186/644401001	________________________________
Р/сч. 40702810952180000129	________________________________
в Саратовском РФ ОАО «Россельхозбанк»	________________________________
БИК 046311843	________________________________
К/сч. 30101810500000000843	________________________________
 ________________________________

______________ Н.Г. Кармишина _____________ __________________